| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» |  | ##### Российскэ Федерацие ##### Адыгэ Республик ##### Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От 28 декабря 2024 г.		                № 78				с. Сергиевское

О внесении изменений в Постановление Главы № 106 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории

Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2024 и на плановый период 2025-2026гг.

- В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов МО «Сергиевское сельское поселение» от 30 декабря 2017 года № 36 «Об утверждении правил благоустройства населённых пунктов МО «Сергиевское сельское поселение», Уставом МО «Сергиевское сельское поселение»,

- Постановляю:

- Внести изменения в Постановление Главы № 106 от 30.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 гг.

- Приложение к Постановлению Главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» № 106 от 30.12.2022г. изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                      	                	В. М. Каленников

Приложение № 1

Утверждено постановлением

Главы муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

от 28.12. 2024 года № 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

на 2023-2026 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Соисполнители, участники программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Основная цель Программы | 1) формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения; 2) улучшение внешнего облика территории МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основные задачи Программы | 1. Создание условий для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. 2. Увеличение объема зеленых насаждений. 3. Оздоровление санитарно-экологической обстановки МО «Сергиевское сельское поселение» и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. 4.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. |
| Структура Программы, основные направления и мероприятия Программы | Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» Программа включает следующие подпрограммы: 1.Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» 2. Подпрограмма «Озеленение территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» 3.Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» 4.Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 года» 5. Подпрограмма «Строительство и реконструкция детских и спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» 6.Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет: в 2023-2026 гг. -18990,4 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 7800,40 тыс. рублей 2024 год – 3730,00 тыс. рублей 2025 год – 3730,00 тыс. рублей 2026 год – 3730,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования; - улучшения состояния территорий муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территорий; - увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; - создание зеленых зон для отдыха; - предотвращение сокращения зеленых насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния благоустроенности территории.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов МО

Обслуживанием инженерных сетей занимается ОАО «Адыгейские электрические сети»; ОАО «АДЫГГАЗ».

Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

1.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования

2.2.1. Озеленение

На территории поселения существуют искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в малочисленности штата рабочих по благоустройству. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.2.2. Наружное освещение, иллюминация

Сети наружного освещения автодорог по улицам МО «Сергиевское сельское поселение» обслуживает Администрация МО «Сергиевское сельское поселение».  Однако требуется регулярно производить реконструкцию и улучшение освещения по неосвещённым улицам МО «Сергиевское сельское поселение». Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

2.2.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство многоквартирных жилых домов включает в себя проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.

В связи с недостаточным финансированием из бюджета, более 50% проездов нуждается в капитальном ремонте, отсутствуют места для парковки личного транспорта.

В сложившемся положении необходимо комплексное благоустройство в жилых кварталах, капитальный ремонт проездов, тротуаров, новое строительство детских игровых площадок.

2.2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов МО.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. Такая политика реализуется ежегодно в праздник «Дня хутора».

В течение 2023 - 2026 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, подъездов.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Раздел 2. Перспективы развития МО «Сергиевское сельское поселение»

МО «Сергиевское сельское поселение» находится в Гиагинском районе Республики Адыгея. Общая площадь поселения 162,65 кв. км.  На его территории проживает   2995 чел.

Территория поселения граничит:

на севере – с Дондуковским сельским поселением;

на юге – с Кужорским сельским поселением и Майкопским районом;

на востоке – с Блечепсинским и Игнатьевским сельскими поселениями;

на западе – с Айрюмовским и Келермесским сельскими поселениями.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного фонда, а также пруды рыбоводческого назначения. Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями сельхозпредприятий.

Центром сельского поселения является с. Сергиевское.

В границах поселения также расположены:

| № | Наименование |  |  | Количество |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенных пунктов |  |  | хозяйств |  | населения |  |
| 1 | с. Сергиевское |  |  | 615 |  | 1421 |  |
| 2 | х. Курский |  |  | 58 |  | 129 |  |
| 3 | х. Шишкинский |  |  | 32 |  | 39 |  |
| 4 | с. Георгиевское |  |  | 104 |  | 229 |  |
| 5 | х. Тамбовский |  |  | 248 |  | 663 |  |
| 6 | х. Фарсовский |  |  | 12 |  | 13 |  |
| 7 | х. Екатериновский |  |  | 70 |  | 123 |  |
| 8 | х. Козаполяновский |  |  | 30 |  | 68 |  |
| 9 | х. Карцев |  |  | 44 |  | 61 |  |
| 10 | х. Днепровский |  |  | 59 |  | 179 |  |
| 11 | х. Колхозный |  |  | 24 |  | 51 |  |
| 12 | х. Красный Пахарь |  |  | 20 |  | 15 |  |
| 13 | х. Михельсоновский |  |  | 16 |  | 14 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1332 |  | 2995 |  |

По территории сельского поселения проходят автомобильная дорога а. Кошехабль –

г. Майкоп - регионального значения.

Расстояние от с. Сергиевское до районного центра ст. Гиагинская – 32 км.;

до республиканского центра г. Майкоп – 36 км. До ближайшей ж. д. станции

ст. Дондуковская – 13 км.

Село Сергиевское

Административным центром МО «Сергиевское сельское поселение» является село Сергиевское, расположенное в северной части поселения, вдоль автомобильной дороги регионального значения а. Кошехабль – г. Майкоп. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру, по центру рассекаемую рекой Фарс.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, амбулатория, библиотека, детский сад на 80 мест, узел связи, сельский дом культуры на 300 мест, а также магазины, дом быта. К общественному центру прилегает небольшой парк, однако рекреационная зона, как типовая, не сложилась.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. В центре построены три 2-этажных 8-квартирных жилых дома. В южной части сложилась производственная зона села, включающая, мехток, завод ЖБИ.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется - от скважины, расположенной в южной части села. Качество воды - удовлетворительное.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт.

Численность населения составляет 1421 чел., площадь – 5060,0 га.

Село Георгиевское

Село Георгиевское представляет собой небольшое жилое образование, сформированное 5 улицами с усадебной жилой застройкой. Из общественных зданий имеется только ФАП.

В восточной части расположен полевой стан с/х предприятия ООО «Георгиевское».

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт.

Численность населения составляет 229 чел., площадь – 2914,0 га.

Хутор Курский

Хутор Курский расположен фактически рядом с с.Сергиевским через небольшое поле и представляет собой небольшое жилое образование, сформированное 5 улицами с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий не имеется.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение. Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен небольшой участок населенного пункта, ГРП расположен в северной части населенного пункта.

Численность населения составляет 129 чел., площадь – 686,0 га.

Хутор Тамбовский

Хутор Тамбовский расположен недалеко от х. Курский через небольшое поле и представляет собой жилое образование, сформированное десятком улиц с усадебной жилой застройкой. Из общественных зданий имеются: сельский клуб, отделение Сбербанка, отделение почтовой связи, средняя школа, магазин, ООО «Молзавод Тамбовский».

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт.

Численность населения составляет 663 чел., площадь – 2118,0 га.

Хутор Екатериновский

Хутор Екатериновский граничит с х. Тамбовский и представляет собой жилое образование, сформированное 2 улицами с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий не имеется. Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт.

Численность населения составляет 123 чел., площадь – 758,0 га.

Хутор Козополянский

Хутор Козополянский расположен через реку Фарс, которая отделяет его от             х. Екатериновский и представляет собой жилое образование, сформированное 2 улицами с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт.

Численность населения составляет 68 чел., площадь – 234,0 га.

Хутор Карцев

Хутор Карцев расположен через реку Фарс, которая отделяет его от                          х. Тамбовский и представляет собой жилое образование, сформированное 2 улицами с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт.

Численность населения составляет 61 чел., площадь – 453,0 га.

Хутор Фарсовский

Хутор Фарсовский расположен через реку Фарс, которая отделяет его от                           х. Тамбовский и представляет собой жилое образование, сформированное 1 улицей с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, нет асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжение отсутствует.

Численность населения составляет 13 чел., площадь – 468,0 га.

Хутор Днепровский

Хутор Днепровский расположен в западной части поселения и представляет собой жилое образование, сформированное 2 улицами с усадебной жилой застройкой. Общественные здания: дом культуры, магазин.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт.

Численность населения составляет 169 чел., площадь – 1057,0 га.

Хутор Шишкинский

Хутор Шишкинский расположен через реку Фарс, которая отделяет его от                        х. Курский и представляет собой жилое образование, сформированное 1 улицей с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, нет асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоснабжение и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением обеспеченно часть территории хутора.

Численность населения составляет 39 чел., площадь – 551,0 га.

Хутор Колхозный

Хутор Колхозный расположен рядом с х. Днепровский и представляет собой жилое образование, сформированное 1 улицей с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, нет асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствует водоотведение. Есть водопровод.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт.

Численность населения составляет 51 чел., площадь – 719,0 га.

Хутор Красный Пахарь

Хутор Красный Пахарь расположен рядом с х. Днепровский и представляет собой жилое образование, сформированное 1 улицей с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, нет асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствуют водопровод и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением обеспеченно часть территории хутора.

Численность населения составляет 15 чел., площадь – 723,0 га.

Хутор Михельсоновский

Хутор Михельсоновский расположен рядом с х. Днепровский и представляет собой жилое образование, сформированное 1 улицей с усадебной жилой застройкой. Общественных зданий нет.

Благоустройство территории недостаточное, нет асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита: отсутствуют водопровод и водоотведение.

Теплоснабжение – отсутствует.

Газоснабжением обеспеченно часть территории хутора.

Численность населения составляет 14 чел., площадь – 524,0 га.

Раздел 3. Цель, задачи и мероприятия программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

3.1. Целью Программы является:

3.1.1. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения;

3.1.2. Улучшение внешнего облика территории МО «Сергиевское сельское поселение»,

3.2. Исходя из цели Программы, необходимо решить следующие задачи:

1) Создание условий для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

2) Увеличение объема зеленых насаждений.

3) Оздоровление санитарно-экологической обстановки МО «Сергиевское сельское поселение» и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

4) Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

4.3. Программа предусматривает комплексное решение проблемы благоустройства территории МО «Сергиевское сельское поселение», с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней.

3.4. В рамках Программы будут осуществлены следующие мероприятия:

1) формирование нормативной правовой базы в сфере благоустройства и содержания территорий, создание действенной системы контроля;

2) мероприятия по развитию улично-дорожной сети, в том числе:

а) устройство уличного освещения;

г) строительство (ремонт) тротуаров, замена барьерного ограждения;

д) установка и реконструкция автобусных павильонов и остановок;

е) ремонт придомовых территорий;

3) строительство (реконструкция) объектов внешнего благоустройства;

4) устранение несанкционированных свалок мусора;

5) озеленение и ландшафтное оформление, в том числе:

а) ландшафтное проектирование территорий парков, скверов;

б) посадка деревьев, кустарников; устройство цветников (клумб);

6)  благоустройство мест массового отдыха;

7) благоустройство парковой зоны

3.5. Реализация программных мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, местного бюджета района, местный бюджет поселения, финансовых средств инвесторов.

3.6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения.

В качестве источников финансирования предусмотрены федеральный, республиканский, районный бюджеты, бюджет поселения и средства инвесторов.

Раздел 4. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы направлены на реализацию обстоятельств по созданию условий для организаций благоустройства территории Сергиевского сельского поселения, а также предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы и решения наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие МО «Сергиевское сельское поселение».

- Раздел 5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 
и критерии оценки эффективности ее реализации

- 5.1. Учитывая, что настоящая Программа представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными для достижения данной стратегической цели. Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик МО «Сергиевское сельское поселение». Помимо этого, реализация данной Программы послужит:

1) улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

3) сохранению и улучшению внешнего вида строений, объектов культурного наследия, памятных мест;

4) обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан;

5) улучшению санитарно-гигиенического состояния МО «Сергиевское сельское поселение»;

6) созданию условий для сохранения и использования культурного наследия во всем его многообразии;

7) улучшению экологической обстановки в сельском поселении;

8) формированию положительного имиджа МО «Сергиевское сельское поселение»;

Реализация Программы позволит сохранить целостность, повысить работоспособность и надежность улично-дорожной сети МО «Сергиевское сельское поселение», путем увеличения доли уличного освещения и тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий, провести работы по благоустройству на объектах социальной сферы.

5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных.

5.3. Социальная эффективность будет заключаться в положительном позиционировании МО «Сергиевское сельское поселение». Положительный образ поселения сыграет немаловажную роль при влиянии на такие социально-экономические показатели как:

1) уменьшение оттока населения из МО «Сергиевское сельское поселение», вызванного неблагоприятными факторами условий проживания;

2) увеличение численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных мест проживания;

3) увеличения строительства жилых помещений для вновь прибывшего населения, увеличение объемов ввода в действие площади жилых домов;

4) увеличение объемов инвестиций в экономику поселения за счет роста рейтинга инвестиционной привлекательности.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы - 18990,4 тыс. рублей

2023 год –7800,40 тыс. рублей

2024 год – 3730,00 тыс. рублей

2025 год – 3730,00 тыс. рублей

2026 год – 3730,00 тыс. рублей

- Раздел 7. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество приобретение светильников | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 37 | 41 | 40 | 40 |  |
| 2 | уровень освещенности улиц | Администрация МО «Сергиевское с/п» | % | 78 | 82 | 88 | 92 |  |
| 3 | количество освещенных населенных пунктов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма №2 «Озеленение территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территории | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 21 | 37 | 40 | 20 |  |
| 2 | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территории | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м2 | 123 | 123 | 150 | 150 |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 25 | 30 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма №3 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |
| 3 | Санитарная очистка, сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации. | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4 | Удаление аварийных или естественно усохших деревьев и кустарников, | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 31 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Покос травы и сухой стерни на прилегающих территориях | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 6 | Строительство ограждений | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 250 | 170 | 160 | 200 |  |
| Подпрограмма №4 «Содержание и ремонт памятников и обелисков МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках. | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Нанесение имён, воинских званий, фамилий и инициалов, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 350 | - | - | - |  |
| 3 | Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (проведение восстановительных работ) | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | - | - | 1 | - |  |
| 4 | Содержание, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории МО «Сергиевское сельское поселение» | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Подпрограмма №5 «Строительство и реконструкция детских и спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство ограждения детских площадок, покраска | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | - | 320 | 350 | 350 |  |
| 2 | Изготовление информационных табличек | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 13 | - | - | - |  |
| 3 | Приобретение детских площадок на новые | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Текущий ремонт детских игровых площадок | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| Подпрограмма №6 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги ОСАГО | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Работы по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 3 | Оплата услуг по договорам ГПХ. | Администрация МО «Сергиевское с/п» | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4 | Спиливание сухих деревьев, покос сухой растительности ремонт пешеходных мостиков, содержание и ремонт автомобиля ВАЗ 21074, трактора ЗТМ-60 приобретение ГСМ, приобретение смазочных материалов для тримеров, бензопил приобретение хозяйственных и строительных материалов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт м шт л м | 20 110 2 3000 1500 | 20 110 2 3000 1500 | 20 110 2 3000 1500 | 20 110 2 3000 1500 |  |
| 5 | Обпиловка кроны деревьев (парк с. Сергиевское, ул. Первомайская); | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 87 | 20 | 25 | 25 |  |
| 6 | Приобретение инвентаря | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 17 | 17 | 17 | 17 |  |

Приложение 2 к Постановлению

Главы муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

От 28.12.2024 г. № 78

Подпрограмма 1

«Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы»

Паспорт

Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Цели Подпрограммы | - совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение» - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Сергиевское сельское поселение» - совершенствование эстетического вида МО «Сергиевское сельское поселение» - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции наружного освещения улиц населенных пунктов. |
| Задачи Подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения - строительство, реконструкции и ремонт систем наружного освещения улиц населенных пунктов |
| Целевые показатели эффективности Подпрограммы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории МО «Сергиевское сельское поселение» - количество приобретение светильников; - уровень освещенности улиц; - количество освещенных населенных пунктов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: в 2023-2026 гг.- 4 277,2 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 1148,20 тыс. рублей 2024 год – 1209,00 тыс. рублей 2025 год – 960,00 тыс. рублей 2026 год – 960,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение площади освещенных дорог и тротуаров - увеличение состояния территорий МО «Сергиевское сельское поселение» - совершенствование эстетического состояния территории - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. Современное состояние наружного освещения.

Протяженность сетей наружного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» составляет 27,0 км. За период эксплуатации сетей, часть их отслужила нормативный срок и для обеспечения надежной и безаварийной работы освещения требуется их замена, а в ряде случаев установка совершенно новой сети уличного освещения. 
     Та часть используемых установок наружного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение.
     Существующая схема построения сетей наружного освещения не всегда обеспечивает требования по их защите от короткого замыкания и допустимым отклонениям напряжения, а также возможности частичного отключения (или не отключения) в ночное время.

Для развития и содержания уличного освещения необходимы целенаправленные действия Администрации МО «Сергиевское сельское поселение».

Раздел 2. Система подпрограммных мероприятий

В рамках Подпрограммы предполагается обеспечить надежную работу наружного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» и стабильный уровень освещения дворовых улиц, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». Также предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного освещения, оперативного контроля и управления сетью.

Мероприятия1предусматривают:
     1. Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц.
     2. Использование более эффективных светильников типа натриевых консольных уличных (ЖКУ), отказ от светильников с лампами накаливания.
     3. Работе наружного освещения по режимам (ночной и вечерний) в зависимости от нормируемой яркости, с допуском отключений в ночное время до половины светильников.
     4. Сооружение дополнительных кабельных линий, воздушных, в том числе с использованием существующих опор и новых опор.
     5. Выполнение воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) и частично неизолированными проводами.

Раздел 3. Основные цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации подпрограммы

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Сергиевского сельского поселения относятся:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- приведение в качественное состояние элементов уличного освещения и линии электропередач.

Основной целью Подпрограммы являются:

- повышение качества наружного освещения и увеличения освещенности улиц на территории МО «Сергиевское сельское поселение».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммах мероприятий

Программа реализуется за счет средств местного бюджета МО «Сергиевское сельское поселение». Общая сумма планируемых затрат на 2023-2026 годы – 4 277,2 тыс. рублей в том числе:

2023 год – 1148,20 тыс. рублей

2024 год – 1209,00 тыс. рублей

2025 год – 960,00 тыс. рублей

2026 год – 960,00 тыс. рублей

| № | Наименование направлений (мероприятий) использования средств подпрограммы | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ,реконструкция уличного освещения, замена ламп, установка счетчиков, новые точки учета, оплата уличного освещения (в том числе дом быта, СКЗ),приобретение электротоваров | 1148,2 | 1209,0 | 960,0 | 960,0 |

Раздел 5. Социально-экономический эффект подпрограммы

Социально-экономический эффект Программы состоит в следующем:

- создание условий для комфортного проживания населения;

- улучшение освещенности, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

- сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

-экономия1электроэнергии;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основании анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

-  макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной или прогнозной информацией, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

- административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, не выполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качество выполнения мероприятий подпрограммы.

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будут осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечение отбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- Раздел 7. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество приобретение светильников | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 37 | 41 | 40 | 40 |  |
| 2 | уровень освещенности улиц | Администрация МО «Сергиевское с/п» | % | 78 | 82 | 88 | 92 |  |
| 3 | количество освещенных населенных пунктов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Приложение 3 к Постановлению

Главы муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

От 28.12.2024 г. № 78

Подпрограмма 2

«Озеленение территории МО «Сергиевское сельское поселение»

на 2023-2026 годы»

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Озеленение территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Цели Подпрограммы | - Совершенствование эстетического вида Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение» - повышение общего уровня озеленения поселения |
| Задачи Подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения - организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление |
| Целевые показатели эффективности Подпрограммы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: в 2023-2026 гг. – 280,0тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 70,0 тыс. рублей 2024 год – 70,0 тыс. рублей 2025 год – 70,0 тыс. рублей 2026 год – 70,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - улучшение состояния территорий МО «Сергиевское сельское поселение» - улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зеленных насаждений в поселении; - создание зеленных зон для отдыха; - предотвращение сокращения зеленых насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев, благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, запылённость воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами. Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населённых пунктов.

В связи с этим, необходима поддержка администрацией Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» инициатив граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке клумб.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Совершенствование эстетического вида Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление.

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Сергиевского сельского поселения относятся:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов озеленения;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования.

Основной целью подпрограммы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение»;

- совершенствование эстетического вида МО «Сергиевское сельское поселение», создание гармоничной архитектурно-лавандной среды;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по озеленению придомовых территорий;

- повышения общего уровня озеленения поселения.

Раздел 3. Общая характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию обязательств по созданию условий для организации работ по улучшению экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей на территории Сергиевского сельского поселения, а также предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей подпрограммы и решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Сергиевского сельского поселения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат на 2023-2026 годы –280,0 тыс. рублей в том числе:

2023 год –70,0 тыс. рублей

2024 год –70,0 тыс. рублей

2025 год –70,0 тыс. рублей

2025 год –70,0 тыс. рублей

| № | Наименование направлений (мероприятий) использования средств подпрограммы | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | 20,0 | 20,00 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и площадях | 25,0 | 25,00 | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Приобретение цветочной рассады | 25,0 | 25,00 | 25,0 | 25,0 |

Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению населённых пунктов МО «Сергиевское сельское поселение»

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основании анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

-  макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной или прогнозной информацией, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

- административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, не выполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качество выполнения мероприятий подпрограммы.

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будут осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечение отбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- Раздел 6. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №2 «Озеленение территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территории | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 21 | 37 | 40 | 20 |  |
| 2 | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территории | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м2 | 123 | 123 | 150 | 150 |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт. | 25 | 30 | 40 | 40 |  |

Приложение 4 к Постановлению

главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

от 28.12.2024 года № 78

Подпрограмма 3

«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Цели Подпрограммы | - совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение» - совершенствование системы организации похоронного дела - повышение эффективности использования земель, отведенных для размещения мест захоронений. - благоустройство территории кладбища, создание комфортных условий для посещения населения мест захоронений своих родственников на муниципальном кладбище МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Задачи Подпрограммы | - улучшение качества содержания мест погребений - повышения уровня благоустройства кладбищ, создание современной системы сервиса |
| Целевые показатели эффективности Подпрограммы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: в 2023-2026 гг. – 1080,1 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 477,4 тыс. рублей 2024 год – 202,7 тыс. рублей 2025 год – 200,0 тыс. рублей 2026 год – 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - улучшение состояния территорий МО «Сергиевское сельское поселение» - повышение эффективности использования существующих мест захоронений. - внедрение действующих правил и норм погребения. - повышение общей культуры погребения и повышение ответственности граждан за состояние мест погребения их родственников |

- Раздел 1. Общие положения

Целевая подпрограмма разработана в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения и направлена на повышение качества предоставления ритуальных услуг в поселении и решение ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела.

Площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения:

В МО «Сергиевское сельское поселение» в настоящее время функционируют 8 кладбищ из 9 существующих, которые занимают площадь 6,3 га.

| № | Наименование | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Село Сергиевское | 3,0 |
| 2 | село Сергиевское в окрестностях бывшего х. Тихова | 0,2 |
| 3 | село Сергиевское в окрестностях бывшего х. Шульгинова | 0,7 |
| 4 | село Сергиевское в окрестностях бывшего х. Михайловского | 1,0 |
| 5 | хутор Тамбовский | 2,0 |
| 6 | хутор Михельсоновский | 0,15 |
| 7 | хутор Днепровский | 0,5 |
| 8 | село Георгиевское | 1,5 |
| 9 | хутор Карцев | 0,25 |

На указанных кладбищах имеется более 25% могил от общего количества мест захоронений, за которыми не осуществляется уход.

Реализация настоящей подпрограммы позволит использовать резервы территорий кладбищ.

- Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целями настоящей подпрограммы являются:

- повышение качества ритуальных услуг, оказываемых населению;

- развитие основных принципов ритуально-похоронного обслуживания населения.

-проведение работ по благоустройству кладбища с соблюдением санитарных и эпидемиологических и экологических норм.

Основные задачи подпрограммы:

- улучшение качества содержания мест погребения;

- совершенствование порядка регистрации мест захоронений;

- повышения уровня благоустройства кладбищ, создание современной системы сервиса;

- Раздел 3. Основные направления реализации подпрограммы

Приведение в надлежащее санитарное состояние муниципальных кладбищ, определение могил с надгробными сооружениями, находящимися в ветхом состоянии и представляющими опасность для здоровья и жизни граждан.

Совершенствование работы по информированию населения о необходимости содержания места захоронения в надлежащем состоянии, возможности использования мест захоронений для родственных погребений.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

Финансовые средства на благоустройство и реконструкцию муниципальных кладбищ формируются за счет бюджетных средств МО «Сергиевское сельское поселение». Общая сумма планируемых затрат на 2023-2026 годы –1080,1 тыс. рублей в том числе:

2023 год – 477,4 тыс. рублей

2024 год – 202,7 тыс. рублей

2025 год – 200,0 тыс. рублей

2026 год – 200,0 тыс. рублей

| № | Наименование направлений (мероприятий) использования средств подпрограммы | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Организация и содержание мест захоронений - Обустройство ограждения (забора) муниципальных кладбищ - Очистка от деревьев и мусора | 477,4 | 202,7 | 200,0 | 200,0 |

- Раздел 5. Эффективность реализации подпрограммы

Подпрограмма носит многосторонний характер (социально-этический, экономический). Будет благоустроено 9,3 га кладбищенских земель, повышена эксплуатационная эффективность муниципального кладбища.

Реализация Подпрограммы обеспечит:

- повышение уровня ритуально-похоронного обслуживания населения;

-  обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбища;

- повышение общей культуры погребения.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основании анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

-  макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной или прогнозной информацией, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

- административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, не выполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качество выполнения мероприятий подпрограммы.

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будут осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечение отбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- Раздел 7. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №3 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |
| 3 | Санитарная очистка, сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации. | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4 | Удаление аварийных или естественно усохших деревьев и кустарников, | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 31 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Покос травы и сухой стерни на прилегающих территориях | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 6 | Строительство ограждений | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 250 | 170 | 160 | 200 |  |

Приложение 5 к Постановлению

Главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

От 28.12.2024 года № 78

Подпрограмма 4

«Содержание и ремонт памятников и обелисков

МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Содержание и ремонт памятников и обелисков МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Цели Подпрограммы | - совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение» - сохранение культурного потенциала и культурного наследия МО «Сергиевское сельское поселение» для будущих поколений |
| Задачи Подпрограммы | - улучшение условий содержания и эксплуатации памятников и обелисков - приведение в качественное состояние памятников и обелисков |
| Целевые показатели эффективности Подпрограммы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: в 2023-2026 гг. - 978 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 748,5 тыс. рублей 2024 год – 29,5 тыс. рублей 2025 год – 100,0 тыс. рублей 2026 год – 100,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - улучшение состояния территорий МО «Сергиевское сельское поселение» - повышение общей культуры и улучшения нравственного и физического воспитания детей |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Государственная политика в сфере культуры направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства. Необходимость сохранения и развития многонационального культурного наследия России обусловлена проблемой разрушения памятников истории и культуры, утратой основ традиционной культуры. На территории Сергиевского сельского поселения находятся следующие объекты культурного наследия и обелиски:

- «Бюст М.И. Калинину», с. Сергиевское;

- «Братская могила партизан, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими оккупантами при освобождении села Сергиевское», с. Сергиевское;

- «Братская могила», х. Тамбовский;

- «Братская могила», с. Георгиевское.

Данные обелиски являются частью архитектурного ансамбля Сергиевского сельского поселения. Ежегодно у Обелисков проходят митинги, посвященные празднованию Дня победы Великой Отечественной войны. Жители Сергиевского сельского поселения приходят к обелискам, чтобы отдать дань памяти воинам.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Сергиевского сельского поселения относятся:

- улучшение условий содержания и эксплуатации памятников и обелисков;

- приведение в качественное состояние памятников и обелисков.

Основной целью подпрограммы является:

-совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение»;

-сохранение культурного потенциала и культурного наследия МО «Сергиевское сельское поселение» для будущих поколений.

Раздел 3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию обязательств по созданию условий для организации работ по созданию среды, комфортной для проживания жителей на территории Сергиевского сельского поселения, а также предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей подпрограммы и решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Сергиевского сельского поселения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

Финансовые средства на благоустройство и реконструкцию муниципальных кладбищ формируются за счет бюджетных средств МО «Сергиевское сельское поселение». Общая сумма планируемых затрат на 2023-2026 годы – 978,0 тыс. рублей в том числе:

2023 год –748,5 тыс. рублей

2024 год –29,5 тыс. рублей

2025 год –100,0 тыс. рублей

2026 год – 100,0 тыс. рублей

| № | Наименование направлений (мероприятий) использования средств подпрограммы | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение имён, воинских званий, фамилий и инициалов, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | 748,5 | 6,1 | - | - |
| 2 | Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (проведение восстановительных работ) | - | - | - | - |
| 3 | Содержание, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории МО «Сергиевское сельское поселение» | - | 23,4 | 100,0 | 100,0 |

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основании анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

-  макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной или прогнозной информацией, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

- административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, не выполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качество выполнения мероприятий подпрограммы.

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будут осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечение отбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- Раздел 6. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №4 «Содержание и ремонт памятников и обелисков МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках. | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Нанесение имён, воинских званий, фамилий и инициалов, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 350 | - | - | - |  |
| 3 | Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (проведение восстановительных работ) | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | - | - | 1 | - |  |
| 4 | Содержание, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории МО «Сергиевское сельское поселение» | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |

Приложение 6 к Постановлению

Главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

от 28.12.2024 года № 78

Подпрограмма 5
«Строительство и реконструкция детских и спортивных площадок в

МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Строительство и реконструкция детских и спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Цели Подпрограммы | - совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Сергиевское сельское поселение» - активизация работ по благоустройству и реконструкции детских и спортивных площадок - создание условий для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, организация занятости молодежи МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Задачи Подпрограммы | - повышение уровня обеспеченности населения МО «Сергиевское сельское поселение» спортивными и игровыми сооружениями - создание условий для занятий физической культурой и спортом - организация досуга и воспитательных мероприятий на территории поселения - приведение в качественное сосояние элементов благоустройства |
| Целевые показатели эффективности Подпрограммы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: в 2023-2026 гг. – 1157,9 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 486,3 тыс. рублей 2024 год – 271,6 тыс. рублей 2025 год – 200,0 тыс. рублей 2026 год – 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - улучшение состояния территорий МО «Сергиевское сельское поселение» - улучшение нравственного и физического воспитания детей |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Нравственное развитие и физическое воспитание детей – это часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей. На данный момент, на некоторых имеющихся детских площадках, расположенных на территории МО «Сергиевское сельское поселение» некоторые элементы оборудования (качели, качалки, горки) морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Главной целью Подпрограммы является создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с детьми, подростками и молодежью МО «Сергиевское сельское поселение».

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня обеспеченности населения МО «Сергиевское сельское поселение» спортивными и игровыми сооружениями с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом;

- организации досуга и проведения воспитательной работы;

- создание условий для организации занятости молодежи МО «Сергиевское сельское поселение», формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни;

- ремонт спортивных сооружений.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- увеличить уровень обеспеченности населения МО «Сергиевское сельское поселение» спортивными сооружениями и приблизить их к месту проживания граждан, в результате чего занятия физической культурой и спортом станут привлекательными для населения;

- укрепить материально-техническую базу массового спорта и развить сеть спортивных сооружений в МО «Сергиевское сельское поселение»;

- внедрить современные технологии и предусмотреть многофункциональность, экономичность и мобильность использования всех элементов спортивных сооружений, а также обеспечить максимальную их доступность для различных групп населения;

- создать условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и проведения воспитательной работы по месту жительства;

-создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Раздел 3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию обязательств по созданию условий для организации работ по созданию среды, комфортной для проживания жителей на территории Сергиевского сельского поселения, а также предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей подпрограммы и решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Сергиевского сельского поселения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

Финансовые средства на благоустройство и реконструкцию муниципальных кладбищ формируются за счет бюджетных средств МО «Сергиевское сельское поселение». Общая сумма планируемых затрат на 2023-2026 годы –1157,9 тыс. рублей в том числе:

2023 год –486,3 тыс. рублей

2024 год –271,6 тыс. рублей

2025 год –200,0 тыс. рублей

2026 год – 200,0 тыс. рублей

| № | Наименование направлений (мероприятий) использования средств подпрограммы | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство, ремонт и содержание спортивно-игровых детских площадок, расположенных на территории МО «Сергиевское сельское поселение». | 486,3 | 271,6 | 200,0 | 200,0 |

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основании анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

-  макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной или прогнозной информацией, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

- административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, не выполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качество выполнения мероприятий подпрограммы.

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будут осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечение отбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- Раздел 6. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №5 «Строительство и реконструкция детских и спортивных площадок в МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство ограждения детских площадок, покраска | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м | - | 320 | 350 | 350 |  |
| 2 | Изготовление информационных табличек | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 13 | - | - | - |  |
| 3 | Приобретение детских площадок на новые | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Текущий ремонт детских игровых площадок | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 13 | 13 | 13 | 13 |  |

Приложение 7 к Постановлению

Главы муниципального образования

«Сергиевское      сельское поселение»

от 28.12.2024  года № 78

Подпрограмма 6

«Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пунктом 19 части 1 статьи 14 |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО «Сергиевское сельское поселение», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, запросов котировок и договоров |
| Цели Подпрограммы | - создание благоприятных условий пребывания в МО «Сергиевское сельское поселение» - санитарное содержание населенных пунктов МО «Сергиевское сельское поселение» - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи Подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения - приведение в качественное состояние элементов благоустройства - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами - вовлечение жителей поселения в решение вопросов местного значения, путем участия в реализации Инициативного бюджетирования |
| Целевые показатели эффективности Подпрограммы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории МО «Сергиевское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2026 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет: в 2023-2026 гг. -10688,2 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 3396,4 тыс. рублей 2024 год – 2891,8 тыс. рублей 2025 год – 2200,0 тыс. рублей 2026 год – 2200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - улучшение состояния территорий МО «Сергиевское сельское поселение» - совершенствование эстетического состояния территории - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения. Также одним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очески территории поселения. Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающей среды.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Сергиевского сельского поселения относятся:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- вовлечение жителей поселения в решение вопросов местного значения, путем участия в реализации Инициативного бюджетирования.

Основной целью подпрограммы являются:

- создание благоприятных условий пребывания в МО «Сергиевское сельское поселение»;

- санитарное содержание населенных пунктов МО «Сергиевское сельское поселение»;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Раздел 3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию обязательств по созданию условий для организации работ по созданию среды, комфортной для проживания жителей на территории Сергиевского сельского поселения, а также предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей подпрограммы и решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Сергиевского сельского поселения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

Финансовые средства на благоустройство и реконструкцию муниципальных кладбищ формируются за счет бюджетных средств МО «Сергиевское сельское поселение». Общая сумма планируемых затрат на 2023-2026 годы –10688,2 тыс. рублей в том числе:

2023 год – 3396,4 тыс. рублей

2024 год –2891,8 тыс. рублей

2025 год –2200,0 тыс. рублей

2026 год – 2200,0 тыс. рублей

| № | Наименование направлений (мероприятий) использования средств подпрограммы | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги ОСАГО | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Работы по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок | 4,8 | 4,1 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Оплата услуг по договорам ГПХ. | 1968,1 | 2033,7 | 1500,0 | 1500,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству: свалка сухих деревьев, покос сухой растительности, ремонт пешеходных мостиков, содержание и ремонт автомобиля ВАЗ 21074, трактора ЗТМ-60, приобретение ГСМ, приобретение смазочных материалов для тримеров, бензопил, приобретение хозяйственных и строительных материалов | 440,9 | 591,4 | 314,0 | 314,0 |
| 5 | Обпиловка кроны деревьев (парк с. Сергиевское, ул. Первомайская); | 94,0 | - | - | - |
| 6 | Противоклещевая обработка общественных территорий МО «Сергиевское сельское поселение» | 23,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Инициативное бюджетирование Изготовление дизайн-проекта внешнего вида здания х. Тамбовский, ул. Прямая, д. 26 Приобретение туалета (деревянный) для благоустройства х. Тамбовский, ул. Прямая, д. 26 Работы по изготовлению и монтажу пожарной лестницы, ограждение кровли, устройство козырька котельной на здании х. Тамбовский, ул. Прямая, д. 26 Работы по замене оконных блоков на здании х. Тамбовский, ул. Прямая, д. 26 | 266,5 5,0 11,2 185,0 392,1 | 207,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 8 | ИТОГО | 3396,4 | 2479,9 | 2200 | 2200 |

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основании анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

-  макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

- правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы.

- информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной или прогнозной информацией, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

- административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, не выполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качество выполнения мероприятий подпрограммы.

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.

Управление рисками реализации программы будут осуществляться на основе:

- создание благоприятных условий;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы своевременная корректировка мероприятий;

- обеспечение отбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- Раздел 6. Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Последующие годы реализации подпрограммы муниципальной программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №6 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2023-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги ОСАГО | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Работы по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок | Администрация МО «Сергиевское с/п» | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 3 | Оплата услуг по договорам ГПХ. | Администрация МО «Сергиевское с/п» | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4 | Спиливание сухих деревьев, покос сухой растительности ремонт пешеходных мостиков, содержание и ремонт автомобиля ВАЗ 21074, трактора ЗТМ-60 приобретение ГСМ, приобретение смазочных материалов для тримеров, бензопил приобретение хозяйственных и строительных материалов | Администрация МО «Сергиевское с/п» | Шт м шт л м | 20 110 2 3000 1500 | 20 110 2 3000 1500 | 20 110 2 3000 1500 | 20 110 2 3000 1500 |  |
| 5 | Обпиловка кроны деревьев (парк с. Сергиевское, ул. Первомайская); | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 87 | 20 | 25 | 25 |  |
| 6 | Приобретение инвентаря | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 7 | Объекты по софинансирование по инициативному бюджетированию | Администрация МО «Сергиевское с/п» | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |