| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» |  | - Российскэ Федерацие - Адыгэ Республик Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2025 г.                                                  №  16                                                    с. Сергиевское

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2025 – 2030 годы

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»,

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2025 – 2030 гг.

2.Постановление главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» № 56 от 10.07.2017 года считать утратившим силу.

3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                                 В.М.Каленников

Утверждена Постановлением главы

Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

№  16 от 9 апреля 2025г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2025 – 2030 годы»

# с. Сергиевское

# 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»  на период с 2025 по 2030 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», в том числе, социально-экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования «Сергиевское сельское поселение». Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» - сельского поселения на 2025 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2025 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2025 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Сергиевское – 300 тыс. руб., Оплата уличного освещения – 700 тыс. руб. Итого 1 млн. руб. 20126год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Георгиевское – 300 тыс. руб., Оплата уличного освещения – 700 тыс. руб. Итого 1 млн. руб. 2027 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения х. Тамбовский – 300 тыс. руб., Оплата уличного освещения – 700 тыс. руб. Итого 1 млн. руб. 2028 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения х. Курский, х. Екатериновский, х. Фарсовский – 300 тыс. руб., Оплата уличного освещения – 700 тыс. руб. Итого 1 млн. руб. 2025-2030 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения х. Карцев, х. Шишкинский, х. Днепровский, х. Колхозный, х. Красный Пахарь, х. Михельсоновский – 1,5 млн. руб., Оплата уличного освещения – 3,5 млн. руб. Итого 5 млн. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Муниципальное образование «Сергиевское сельское поселение» расположено в юго-западной части Гиагинского района Республики Адыгея. В состав Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» входят 13 населенных пунктов. Климат данной местности - континентальный со сравнительно мягкой зимой и теплым летом. Континентальный тропический воздух (кТВ) приходит из Средней Азии, морской тропический (мТВ) - со Средиземного моря. Зимой этот воздух вызывает оттепели (февральские окна), летом жару, весной и осенью - теплую погоду. Зимой Черное море оказывает отепляющее воздействие, летом ветры с моря приносят прохладу и влагу. Самый холодный месяц - январь. Средние январские температуры составляют -- 1,7°С.

В июле средняя месячная температура воздуха составляет + 22,8°С. Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Среднегодовая температура воздуха - +10,8°. Среднегодовое количество осадков - около 700 мм. За теплый период года (с апреля по октябрь) их выпадает около 400 мм, а в холодный - менее 300 мм. Максимум выпадения осадков приходится на май-июль. В это время осадки часто выпадают в виде ливней. Минимальное количество осадков выпадает в весеннее и осеннее время. Высота снежного покрова колеблется из-за частых оттепелей, она составляет в среднем 5-10 см. Бывают зимы со снежными буранами и метелями. Число дней со снежным покровом колеблется от 8 до 62. Первый снег в отдельные годы выпадает в конце октября, но чаще всего в декабре. Снежный покров тает в середине, а иногда и в конце марта.

На территории Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В состав территории Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» входят земли следующих 13 населенных пунктов:

- село Сергиевское

- село Георгиевское

- хутор Курский

- хутор Тамбовский

- хутор Фарсовский

- хутор Екатериновский

- хутор Козополянский

- хутор Карцев

- хутор Днепровский

- хутор Колхозный

- хутор Красный Пахарь

- хутор Михельсоновский.

Внешние связи Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Сергиевское до административного центра района станицы Гиагинская по автодороге – 35 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Муниципальном образовании «Сергиевское сельское поселение» отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» входят 13 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с. Сергиевское и населенными пунктами МО.

| Населённый пункт | х. Курский | х. Тамбовский | с. Георгиевское | х. Фарсовский | х. Екатериновский | х. Козополянский | х. Карцев | х. Днепровский | х. Колхозный | х. Красный пахарь | х. Михельсоновский | х. Шишкинский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние, км. | 3,3 | 6,2 | 11 | 8 | 7,1 | 8,2 | 9 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 2,2 |

Населенные пункты Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Сергиевское – ул. Краснооктябрьская, с. Георгиевское – ул. Степная, х. Тамбовский – ул. Прямая, х. Курский – ул. Прямая. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через с. Сергиевское.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

ПЕРЕЧЕНЬ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| № п/п | Наименование населенного пункта и адрес автомобильной дороги | Собственник/ балансодержатель | Протяженность, км. | Общая площадь, км. | тип покрытия |  |  | Идентификационный номер автодороги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальтобетон, км | Щебеночное, гравийное, км. | Грунтовые, км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | первый разряд | Второй разряд | третий разряд | четвертый разряд |
|  | с. Сергиевское в т.ч. по улицам | МО «Сергиевское сельское поселение» | 32.10 |  | 4.02 | 27.44 | 0,64 |  |  |  |  |
|  | С.Сергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первомайская | -/- | 1.50 |  |  | 1,50 |  | 79605420 | ОП | МП | 001 |
| 2 | Центральная | -/- | 2,13 |  | 0,30 | 1,83 |  | 79605420 | ОП | МП | 002 |
| 3 | Краснооктябрьская | -/- | 1,29 |  |  | 1,29 |  | 79605420 | ОП | МП | 003 |
| 4 | Выгонная | -/- | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 79605420 | ОП | МП | 004 |
| 5 | Садовая | -/- | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 79605420 | ОП | МП | 005 |
| 6 | Южная | -/- | 0,39 |  |  | 0,39 |  | 79605420 | ОП | МП | 006 |
| 7 | Курганная | -/- | 0,34 |  |  | 0,34 |  | 79605420 | ОП | МП | 007 |
| 8 | Кузнечная | -/- | 0,73 |  |  | 0,73 |  | 79605420 | ОП | МП | 008 |
| 9 | Больничная | -/- | 0,61 |  |  | 0,61 |  | 79605420 | ОП | МП | 009 |
| 10 | Почтовая | -/- | 0,75 |  |  | 0,75 |  | 79605420 | ОП | МП | 010 |
| 11 | Октябрьская | -/- | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 79605420 | ОП | МП | 011 |
| 12 | Фарсовая | -/- | 0,22 |  |  | 0,22 |  | 79605420 | ОП | МП | 012 |
| 13 | Кубанская | -/- | 0,78 |  |  | 0,78 |  | 79605420 | ОП | МП | 013 |
| 14 | Северная | -/- | 0,59 |  |  | 0,59 |  | 79605420 | ОП | МП | 014 |
| 15 | Пролетарская | -/- | 2,67 |  | 2,67 |  |  | 79605420 | ОП | МП | 015 |
| 16 | Красных партизан | -/- | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 79605420 | ОП | МП | 016 |
| 17 | 50 лет Октября | -/- | 0,34 |  |  |  | 0,34 | 79605420 | ОП | МП | 017 |
| 18 | Фестивальная | -/- | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 79605420 | ОП | МП | 018 |
| 19 | Индустриальная | -/- | 0,67 |  |  | 0,67 |  | 79605420 | ОП | МП | 019 |
| 20 | Мира | -/- | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 79605420 | ОП | МП | 020 |
| 21 | Конечная | -/- | 0,54 |  |  | 0,54 |  | 79605420 | ОП | МП | 021 |
| 22 | Адыгейская | -/- | 0,84 |  |  | 0,84 |  | 79605420 | ОП | МП | 022 |
| 23 | Весенняя | -/- | 0,51 |  |  | 0,51 |  | 79605420 | ОП | МП | 023 |
| 24 | Колхозная | -/- | 0,36 |  |  | 0,36 |  | 79605420 | ОП | МП | 024 |
|  | х.Шишкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 8 Марта | -/- | 1,26 |  |  | 1,26 |  | 79605420 | ОП | МП | 025 |
|  | х.Курский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Подгорная | -/- | 0,76 |  |  | 0,76 |  | 79605420 | ОП | МП | 026 |
| 27 | Весёлая | -/- | 0,41 |  |  | 0,41 |  | 79605420 | ОП | МП | 027 |
| 28 | Зелёная | -/- | 0,48 |  |  | 0,48 |  | 79605420 | ОП | МП | 028 |
| 29 | Выгонная | -/- | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 79605420 | ОП | МП | 029 |
|  | с.Гергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Северная | -/- | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 79605420 | ОП | МП | 030 |
| 31 | Нагорная | -/- | 0,63 |  |  | 0,63 |  | 79605420 | ОП | МП | 031 |
| 32 | Октябрьская | -/- | 0,36 |  |  | 0,36 |  | 79605420 | ОП | МП | 032 |
| 33 | Восточная | -/- | 0,37 |  |  | 0,37 |  | 79605420 | ОП | МП | 033 |
| 34 | Степная | -/- | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 79605420 | ОП | МП | 034 |
|  | х.Тамбовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Партизанская | -/- | 0,75 |  |  | 0,75 |  | 79605420 | ОП | МП | 035 |
| 36 | Набережная | -/- | 0,25 |  |  | 0,25 |  | 79605420 | ОП | МП | 036 |
| 37 | Майкопская | -/- | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 79605420 | ОП | МП | 037 |
| 38 | Красная | -/- | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 79605420 | ОП | МП | 038 |
| 39 | Односторонняя | -/- | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 79605420 | ОП | МП | 039 |
| 40 | Молодежная | -/- | 0,91 |  |  | 0,91 |  | 79605420 | ОП | МП | 040 |
|  | х.Екатериновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Заречная | -/- | 1,80 |  |  | 1,80 |  | 79605420 | ОП | МП |  |
| 42 | Заводская | -/- | 1.05 |  | 1.05 |  |  | 79605420 | ОП | МП | 047 |
|  | х.Козополянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Лесная | -/- | 0,09 |  |  | 0,09 |  | 79605420 | ОП | МП | 042 |
|  | х.Карцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Советская | -/- | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 79605420 | ОП | МП | 043 |
| 45 | Рыбаловская | -/- | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 79605420 | ОП | МП | 046 |
|  | х.Фарсвовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Победы | -/- | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 79605420 | ОП | МП | 044 |
|  | х.Днепровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Короткая | -/- | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 79605420 | ОП | МП | 045 |
|  | х.Красный Пахарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Западная | -/- | 0,55 |  |  | 0,55 |  | 79605420 | ОП | МП | 048 |
|  | х.Мехильсоновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Речная | -/- | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 79605420 | ОП | МП | 049 |
|  | ИТОГО |  | 32.10 |  | 4.02 | 27.44 | 0.64 |  |  |  |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- удовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- наличие искусственного освещения не на всех улицах;

- наличие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов не на всех улицах.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» расположены 4 остановки и 1 АЗС.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в населённых пунктах на 2017 г. составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 390 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью два поста;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населённые пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с. Сергиевское | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 15,36 | 2,57 | 0,71 | 2,92 |
|  | главных улиц; | км |  | 1,18 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,39 | 0,71 | 2,92 |
| с. Георгиевское | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,76 | 1,76 | 1,51 | 1,61 |
|  | главных улиц | км |  | 1,13 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 0,63 | 1,51 | 1,61 |
| х. Курский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,95 | 2,68 | 0,71 | 6,40 |
|  | главных улиц | км |  | 0,75 |  | 0,61 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,93 | 0,71 | 5,79 |
| х. Тамбовский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,65 | 1,83 | 0,81 | 3,28 |
|  | главных улиц | км |  | 1,04 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 0,79 | 0,81 | 3,28 |
| х. Фарсовский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,35 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Екатериновский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,05 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Козополянский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,08 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Карцев | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Днепровский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,35 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Колхозный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,45 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Красный Пахарь | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,55 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Михельсоновский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |
| х. Шишкинский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,26 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км |  | 1,93 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  | 1,71 |  | 2,88 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,68 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и не категорийных общей протяженностью 44,85 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 6,03 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 6,45 км;

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2025-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 - 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2025 | 12.2030 | 11752 | 151000 | 7550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 4200 | Администрация Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2025 | 12.2030 | 2250 | 151000 | 1500 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 900 | Администрация Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» - |  |
| * информация требует уточнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» на 2025 - 2030 годы, составляет 9050 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2025 – 2030 годы. Полученные результаты (в ценах 2025 года) приведены в таб. 7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 600 | 650 | 700 | 700 | 4900 |
| 2 | Освещение | 50 | 100 | 150 | 150 | 1050 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2025 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет Региона | В т.ч. бюджет МО «Сергиевское сельское поселение» | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 7550 | 0 | 0 | 7550 | 0 |
| 2 | Освещение | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение», отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Администрация Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.